## Приложение № 1

к Соглашению № 37 от 19 января 2017 года

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2017 год

муниципальным образованием Синявинское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование целевого показателя результативности: | Единица измерения | Достигнутое значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала выполнения работ | На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое) | На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое) | Причины отклонения достижения целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Конечное значение целевого показателя: «Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному ремонту городских объектах культуры Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области» | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | детализированные требования к достижению значений целевого показателя результативности: | наименование и адрес объекта культуры | Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговый центр «Синявино», Ленинградская область, Кировский р-н, п. Синявино, ул. Лесная д.18 |
|  |  | срок завершения капитального ремонта | Октябрь 2017 года |

Глава администрации

Синявинского городского поселения  ___________________    Макштутис Е.А.      «31» декабря 2017 года

(подпись)                     (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования              ___________________    Макаричева Е.В.     «31» декабря 2017 года

Место печати                                           (подпись)                     (фамилия, инициалы)

## Приложение № 3

к Соглашению № 37 от 19 января 2017 года

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

на 31 декабря 2017 года (нарастающим итогом)

муниципальным образованием Синявинское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2017 году | Получено субсидий в 2017 году областной бюджет | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2017 году | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  | контрагент | Номер и дата договора | сумма договора на 2017 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | област- ной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| капитальный ремонт холла первого этажа МКУ КДЦ «Синявино», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, ул. Лесная, д.18, блок А | 3522874,00 | 1761429,00 | 1761445,00 | 1761429,00 | ООО «Мерадом» | №0145300018617000013 от 10.07.2017 | 3522859,00 | 3522859,00 | 3522859,00 | 1761429,00 | 1761430,00 | - | 1. Установка дверей 100%; 2. Установка окон 100%; 3. Ремонт стен 100%; 4. Ремонт полов 100%; 5. Установка сантехники 100%; 6. Ремонт потолка 100 %; 7. Монтаж электропроводки 100%; 8. Монтаж вентиляции 100%; 9. Монтаж автоматической пожарной сигнализации 100%. |
| Целевое использование субсидии в сумме 1 761 429 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек подтверждаю Глава администрации Синявинского городского поселения ___________________ Макштутис Е.А. «31» декабря 2017 года (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа муниципального образования ___________________ Макаричева Е.В. «31» декабря 2017 года Место печати (подпись) (фамилия, инициалы) |